Backlog Priorizado e Mapa Funcional

Projeto Evolucao Fisica | Visao executiva para backend, mobile e produto

Gerado em 24/04/2026 23:44

Resumo Executivo

Separar plano/modelo de execucao real e obrigatorio para historico, gamificacao e analytics confiaveis.

A prioridade do produto deve ser fundacao tecnica, treino e alimentacao reais, motor de gamificacao e so depois social expandido.

As regras de recompensa precisam continuar baseadas apenas em fatos persistidos e auditaveis.

Ordem Recomendada de Entrega

Fase 1: identidade, onboarding, metas do atleta e base tecnica de producao.

Fase 2: treino planejado + treino real como fato gerador central.

Fase 3: alimentacao com base nutricional, plano semanal e refeicao real.

Fase 4: gamificacao auditavel sobre eventos reais.

Fase 5: social com privacidade, grupos e ranking contextual.

Fase 6: notificacoes, analytics, integracoes e experiencia offline.

Backlog Priorizado por Faixa

P0

Fundacao obrigatoria para o produto operar com seguranca e consistencia.

P0.1.1 | Identidade | Cadastro e autenticacao local

Epic: Identidade e onboarding

Tipo: Essencial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: -

P0.1.2 | Identidade | Login social Google

Epic: Identidade e onboarding

Tipo: Essencial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P0.1.1

P0.1.3 | Identidade | Onboarding do atleta

Epic: Identidade e onboarding

Tipo: Essencial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P0.1.1

P0.2.1 | Fundacao | Migracoes formais de banco

Epic: Base tecnica

Tipo: Essencial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: -

P0.2.2 | Fundacao | Observabilidade e seguranca operacional

Epic: Base tecnica

Tipo: Essencial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P0.2.1

P1

Escopo principal do produto para treino, alimentacao e gamificacao funcionarem de ponta a ponta.

P1.1.1 | Treinos | Biblioteca de exercicios

Epic: Biblioteca e montagem

Tipo: Essencial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P0.1.3

P1.1.2 | Treinos | Criacao de treino planejado

Epic: Biblioteca e montagem

Tipo: Essencial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P1.1.1

P1.2.1 | Treinos | Iniciar e finalizar treino

Epic: Execucao real

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.1.2

P1.2.2 | Treinos | Registrar execucao por exercicio

Epic: Execucao real

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.2.1

P1.2.3 | Treinos | Comparativo e progressao real

Epic: Execucao real

Tipo: Implicita crucial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P1.2.2

P1.3.1 | Alimentacao | Base de alimentos

Epic: Base nutricional

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P0.1.3

P1.3.2 | Alimentacao | Plano alimentar semanal

Epic: Base nutricional

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.3.1

P1.4.1 | Alimentacao | Registro de refeicoes reais

Epic: Execucao alimentar

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.3.1

P1.4.2 | Alimentacao | Registro diario consolidado

Epic: Execucao alimentar

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.4.1

P1.5.1 | Gamificacao | XP transacional auditavel

Epic: Motor transacional

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.2.1

P1.5.2 | Gamificacao | Nivel tier e dashboard

Epic: Motor transacional

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.5.1

P1.5.3 | Gamificacao | Medalhas e missoes semanais

Epic: Motor transacional

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.5.1

P2

Capacidades de retencao, social e analytics que elevam a experiencia.

P2.1.1 | Social | Seguidores e privacidade

Epic: Social basico

Tipo: Implicita crucial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P0.1.1

P2.1.2 | Social | Feed social com postagens e interacoes

Epic: Social basico

Tipo: Implicita crucial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P2.1.1

P2.1.3 | Social | Grupos e papeis

Epic: Social basico

Tipo: Implicita crucial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P2.1.1

P2.2.1 | Social | Ranking por amigos e grupos

Epic: Social mais gamificacao

Tipo: Essencial

Status sugerido: Em andamento

Dependencias: P1.5.2

P2.2.2 | Social | Compartilhamento de conquistas

Epic: Social mais gamificacao

Tipo: Recomendada

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P2.1.2

P2.3.1 | Engajamento | Lembretes de treino e refeicao

Epic: Notificacoes

Tipo: Implicita crucial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P1.2.1

P2.3.2 | Engajamento | Lembretes de missoes e streak

Epic: Notificacoes

Tipo: Recomendada

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P1.5.3

P2.4.1 | Analytics | Consistencia e adesao

Epic: Relatorios pessoais

Tipo: Implicita crucial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P1.4.2

P2.4.2 | Analytics | Progresso por exercicio e periodos

Epic: Relatorios pessoais

Tipo: Implicita crucial

Status sugerido: Planejar

Dependencias: P1.2.3

P3

Expansoes de experiencia, integracoes e recursos avancados.

P3.1.1 | Integracoes | Google Fit

Epic: Saude conectada

Tipo: Recomendada

Status sugerido: Backlog

Dependencias: P2.4.1

P3.1.2 | Integracoes | Apple Health

Epic: Saude conectada

Tipo: Recomendada

Status sugerido: Backlog

Dependencias: P2.4.1

P3.1.3 | Integracoes | Wearables

Epic: Saude conectada

Tipo: Recomendada

Status sugerido: Backlog

Dependencias: P2.4.1

P3.2.1 | Experiencia | Modo offline

Epic: Expansao

Tipo: Recomendada

Status sugerido: Backlog

Dependencias: P1.2.1

P3.2.2 | Experiencia | Recomendacoes personalizadas

Epic: Expansao

Tipo: Recomendada

Status sugerido: Backlog

Dependencias: P2.4.2

Riscos Tecnicos Principais

Misturar plano com execucao real de treino e dieta, contaminando historico, analytics e recompensa.

Manter gamificacao sem mecanismos robustos de reprocessamento e idempotencia.

Escalar feed, ranking e agregacoes sem paginacao e indices coerentes.

Iniciar Flutter sem contratos consolidados para estados de execucao e agregados.

Persistir sem estrategia formal de migracao de banco e seguranca de identidade.